Информация о завершенных объектах государственной экологической экспертизы в 2016 году

| № п/п | Наименование объекта ГЭЭ | Заказчик | Дата поступле-ния | Результат проверки материалов на комплектность | Реквизиты счета | Информация об оплате | Номер приказа об организа-ции ГЭЭ (с указанием срока работы комиссии) | Информация о времени, месте проведения организационного заседания комиссии | Результат проведения ГЭЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Реконструкция причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области» | Администрация МО «Сельское поселение Соловецкое» | 2622 от 03.08.2015 2946 от 03.09.2015 | Уведомление о некомплектности материалов от 06.08.2015 №07-20/э 6707 Материалы комплектны | Счет от 09.09.2015 №7/Э | Оплачено 10.09.2015 | Приказ от 24.09.2015 № 494, срок до 24.12.2015, Приказ от 21.12.2015 №671, срок продлен до 24.01.2016 | 29.09.2015, пр. Троицкий, д. 14, каб. 20 ПРОВЕДЕНО | Приказ от 22.01.2016 №46 (отрицательное заключение) |
| 2 | Строительство разведочной скважины №33 Харьягинского месторождения | ООО «Лукойл-Коми» | 3029 от 15.09.2015 | Материалы комплектны | 8/Э от 21.09.2015 | Оплачено 28.10.2015 | Приказ от 11.11.2015 №568, срок до 11.02.2016 | 17.11.2015, пр. Троицкий, д. 14, каб. 20 ПРОВЕДЕНО | Приказ от 10.02.2016 №75 (отрицательное заключение) |
| 3 | Строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов ООО «Устьянский ЛПК» | ООО «Устьянский ЛПК» | 3247 от 15.10.2015 | Материалы комплектны | 9/Э от 16.10.2015 | Оплачено 03.11.2015 | Приказ от 13.11.2015 №574, срок до 13.02.2016 | 16.11.2015, пр. Троицкий, д. 14, каб. 20 ПРОВЕДЕНО | Приказ от 12.02.2016 №78 (положительное заключение) |
| 4 | Реконструкция илоосадконакопителя СБОП филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме» | филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме» | 3407 от 05.11.2015 3648 от 08.12.2015; 3820/1 от 23.12.2015 | Уведомление о некомплектности материалов от 10.11.2015 №07-20/э 9629 | №11/Э от 25.12.2015 | Оплачено 13.01.2016 | Приказ от 27.01.2016 №58, срок до 27.04.2016 | 01.02.2016, пр. Троицкий, д. 14, каб. 20 ПРОВЕДЕНО | Приказ от 18.04.2016 №191 (положительное заключение) |
| 5 | Полигон бытовых и производственных отходов, расположенный по адресу: Архангельская область, Виноградовский район, п. Березник, массив «Придорожный-8» | ООО «Трансдорпроект» | 3685 от 10.12.2015 | Материалы комплектны | 10/Э от 14.12.2015 | Оплачено 14.01.2016 | Приказ от 28.01.2016 №63, срок до 28.04.2016 | 02.02.2016, пр. Троицкий, д. 14, каб. 20 ПРОВЕДЕНО | Приказ от 26.04.2016 №204 (положительное заключение) |
| 6 | Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических ресурсов во внутренних водах Архангельской области, за исключением внутренних морских вод, на 2017 год | ФГБНУ «ПИНРО» | 2654 от 16.05.2016 | Материалы комплектны | 4/Э от 19.05.2016 | Оплачено 06.06.2016 | Приказ от 14.06.2016 № 331, срок до 11.07.2016 | 16.06.2016, пр. Троицкий, д. 14, каб. 20 ПРОВЕДЕНО | Приказ от 08.07.2016 №386 (положительное заключение) |
| 7 | Проект разработки месторождения песка Лясомин-1 в Приморском районе Архангельской области | АО «Архангельский речной порт» | 588 от 16.03.2016 | Материалы комплектны | 2/Э от 17.03.2016 | Оплачено 08.04.2016 | Приказ от 19.04.2016 №194, срок до 19.07.2016 | 22.04.2016, пр. Троицкий, д. 14, каб. 20 ПРОВЕДЕНО | Приказ от 18.07.2016 №408 (положительное заключение) |
| 8 | Реконструкция причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация МО «Сельское поселение Соловецкое» | 1002 от 12.05.2016 б/н от 20.05.2016 | Уведомление о некомплектности материалов от 16.05.2016 №07-20/э 3532 Материалы комплектны | 5/Э от 24.05.2016 | Оплачено 30.05.2016 | Приказ от 06.06.2016 №312, срок до 04.08.2016 | 09.06.2016, пр. Троицкий, д. 14, каб. 20 ПРОВЕДЕНО | Приказ от 03.08.2016 №459 (отрицательное заключение) |
| 9 | Обоснование хозяйственной деятельности при производстве погрузочно-разгрузочных работ, доковых работ и бункеровке судов ОАО «Архангельский траловый флот» | АО «Архангельский траловый флот» | 1001 от 12.05.2016 | Материалы комплектны | 3/Э от 17.05.2016 | Оплачено 26.05.2016 | Приказ от 07.06.2016 №313, срок до 05.08.2016 | 10.06.2016, пр. Троицкий, д. 14, каб. 20 ПРОВЕДЕНО | Приказ от 02.08.2016 №454 (положительное заключение) |
| 10 | Причал для маломерного флота поселка Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация МО «Сельское поселение Соловецкое» | 1286 от 14.03.2016 | Материалы комплектны | 1/Э от 16.03.2016 | Оплачено 12.04.2016 | Приказ от 21.04.2016 №198, срок до 21.07.2016 | 25.04.2016, пр. Троицкий, д. 14, каб. 20 ПРОВЕДЕНО | Приказ от 18.07.2016 №409 (положительное заключение) |
| 11 | Реконструкция причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация МО «Сельское поселение Соловецкое» | 1790 от 18.08.2016 | Материалы комплектны | 6/э от 23.08.2016 | Оплачено 29.08.2016 | Приказ от 31.08.2016 №529, срок до 01.11.2016 | 06.09.2016, пр. Троицкий, д. 14, каб. 20 ПРОВЕДЕНО | Приказ от 24.10.2016 №634 (положительное заключение) |
| 12 | Строительство технологического причала в пос.Соловецкий Приморского района Архангельской области | Администрация МО «Сельское поселение Соловецкое» | 1876 от 31.08.2016 | Материалы комплектны | 7/э от 02.09.2016 | Оплачено 16.09.2016 | Приказ от 22.09.2016 №555, срок до 21.12.2016 | 28.09.2016, пр. Троицкий, д. 14, каб. 20 ПРОВЕДЕНО | Приказ от 30.11.2016 №708 (отрицательное заключение) |